| 6. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| --- | --- | --- |
| 7. | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за счет всех источников финансирования составит 17 100,00 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за счет средств муниципального бюджета составит 2 626,537 тыс. рублей, в том числе по годам: год - 0 тыс. рублей; год - 0 тыс. рублей; год - 2 626,537 тыс. рублей; год - 0 тыс. рублей; год - 0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета составит 2 763,364 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за счет средств областного бюджета – 734,565 тыс. рублей Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за счет средств внебюджетных источников составит 10 975,533 тыс. рублей |
| 8.. | Конечные результаты муниципальной программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий населенных пунктов поселений Красненского района с численностью населения свыше 1000 человек к 2022 году на 40 процентов. 2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий населенных пунктов поселений Красненского района с численностью населения свыше 1000 человек к 2022 году на 15 процентов свыше 1 000 человек к 2022 году Обеспечение доли проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений Красненского района с численностью населения свыше 1 000 человек, прошедших процедуру общественных обсуждений, к 2022 году до 100 процентов |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

По состоянию на 1 января 2017 года общая численность населения, проживающего на территории Красненского района, составляет 12,320 тыс. жителей.

В состав  Красненского района входят  10  сельских поселений.

Вместе с тем, только в 2 населенных пунктах поселений Красненского района численность населения превышает 1000 человек.

На территории  Красненского района  расположено 5  многоквартирных домов, ограничивающих 5 дворовых территорий, общей площадью 1000 кв.метров и 7 общественных территорий общей площадью  4000 кв. метров.

Потребность в благоустройстве территорий Красненского района  обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация в Красненском районе приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» позволит повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов поселений Белгородской области с численностью населения свыше 1000 человек и улучшить качество жизни   населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Красненского района во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления муниципальных образований района.

- Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной  программы, сроков и этапов реализации муниципальной

программы

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступных и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию, протокол от 18 апреля 2017 года № 5, постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку муниципальных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Одним из основных стратегических направлений развития Красненского района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства  сельских поселений Красненского района.

Приоритеты государственной и  муниципальной  политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации, в документах и материалах министерств регионального и экономического развития Российской Федерации, федеральной отраслевой стратегии, программе улучшения качества жизни населения Белгородской области, схеме территориального планирования Белгородской области.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта  на территории Красненского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

- Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Красненского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

- Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий муниципальных образований Красненского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

Муниципальная программа реализуется в 2018 - 2022 годах, этапы реализации не выделяются.

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2022 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

- Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий населенных пунктов  Красненского района не менее чем на 40 процентов.

- Увеличение доли благоустройства общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов сельских поселений Красненского района не менее чем на 15 процентов.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод, ввиду того, что:

- задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Красненского района с учетом приоритетов территориального развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида сельских  поселений Красненского района, создание гармоничной архитектурноландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

Управление строительства, транспорта и  ЖКХ Красненского района в рамках реализации муниципальной программы обеспечивает:

- общее руководство и управление реализацией муниципальной программы;

- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников.

В реализации муниципальной программы Красненского района  принимают участие населенные пункты  сельских поселений Красненского района с численностью населения свыше 1 000 человек (далее - поселения Красненского района).

- Администрация Красненского района разрабатывает и утверждает муниципальную программы по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, обеспечивает реализацию указанной муниципальной программы, в том числе проводит отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством, синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды обеспечивает привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов Белгородской области.

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к  муниципальной программе.

- Перечень нормативных правовых актов Красненского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы (включая план принятия)

Перечень правовых актов Красненского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к муниципальной  программе.

- Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной  программы и состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  и сельских поселений Красненского района.»

Подпрограмма направлена на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Красненского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

В рамках подпрограммы решается задача:

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений Красненского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку муниципальных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» определен минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн) и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ) (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- благоустройство 2 дворовых территорий поселений Красненского района к 2022 году;

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Красненского района».

Подпрограмма направлена на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Красненского района  в соответствии с едиными требованиями.

В рамках подпрограммы решается задача - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Красненского района в соответствии с едиными требованиями.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- благоустройство  1 общественной  и иных территорий поселений  Красненского района к   2022 году;

- благоустройство к 2022 году не менее 100 процентов общественных и иных территорий поселений Красненского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.

Перечень контрольных событий муниципальной программы представлен в приложении № 5 к  муниципальной  программе.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

таблица 1

| Годы | Источники финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципальных образований | Внебюджетные источники | Всего |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 2 763,364 | 734,565 | 2 626,537 | 10 975,533 | 17 100 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Планируемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 1.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за счет средств бюджета Красненского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной  программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Красненского района о бюджете муниципального района «Красненский район Белгородской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области за счет средств федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных образований Белгородской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 - 2022 годах представлены в приложении  к муниципальной программе.

- Анализ рисков реализации муниципальной  программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной  программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Программа 1

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
Красненского района»

Паспорт подпрограммы 1

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
Красненского района»

| № п/п | Наименование подпрограммы 1: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красненского района» |
| --- | --- |
| 1. | Соисполнители, ответственные за реализацию подпрограммы 1 | Администрация Красненского района |
| 2. | Участники подпрограммы 1 | Администрация Красненского района |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Красненского района соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству |
| 4. | Задачи подпрограммы 1 | 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений Красненского района минимального перечня работ по благоустройству |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2018-2022 годы. Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |

| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2022 годах за счет всех источников финансирования составит 3 420,00 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2022 годах за счет средств муниципального бюджета составит 342,00 тыс. рублей, в том числе по годам: год - 0 тыс. рублей; год - 0 тыс. рублей; год – 342,00 тыс. рублей; год - 0 тыс. рублей; год - 0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета составит 2 296,530 тыс. рублей Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2022 годах за счет средств областного бюджета - 734,565 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2022 годах за счет средств внебюджетных источников составит 170,999 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |
| 7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 1 | Благоустройство 2 дворовых территорий поселений Красненского района к 2022 году. Благоустройство к 2022 году не менее 100 процентов дворовых территорий поселений Красненского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории  Красненского района расположено  5 дворовых  территорий общей площадью  1 000 кв. метров.

Информация об уровне благоустройства дворовых территорий Красненского района, включающих в себя населенные пункты поселений района с количеством жителей свыше 1 000 человек, представлена в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Муниципальные образования | Общее количество дворовых территорий | Общая площадь, дворовых территорий | Доля благоустроен- ных дворовых территорий | Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | кв. м | процентов | процентов |
| 1 | Красненский район | 5 | 1000 | 60,00 | 100,00 |

1000

Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Главной целью подпрограммы 1 является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий  Красненского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задачи: 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений  Красненского района  в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Срок реализации подпрограммы 1 - 2018 - 2022 годы, этапы реализации не выделяются.

- Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи 1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений Красненского района  в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству» планируется реализовать следующее мероприятие:

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений Красненского района  в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству».

В целях реализации данного мероприятия планируется осуществлять работы по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с Правилами представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных  программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года№ 169.

В рамках решения задачи 1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений Красненского района  в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству» планируется реализовать следующие меры:

- контроль за разработкой, прохождением процедуры общественных обсуждений, утверждением и реализацией органами местного самоуправления муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы, включающих населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек;

- контроль за синхронизацией планируемых к принятию муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, а также проектов благоустройства дворовых территорий;

- разработка и утверждение нормативного правового документа, регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Красненского района, а также объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов  Красненского района..

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий осуществления мероприятий по благоустройству дворовых территорий  Красненского района, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в районе  проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов муниципальной  власти и органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности по формированию современной городской среды.

- Прогноз конечных результатов подпрограммы 1. Перечень показателей подпрограммы 1

В результате реализации подпрограммы 1 к 2022 году планируется достижение следующих конечных результатов:

- благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных домов поселений Красненского района;

- благоустройство к 2022 году не менее 100 процентов дворовых территорий многоквартирных домов поселений Красненского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Годы | Источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты муниципальных образований | Внебюджетные источники | Всего |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 2 296,530 | 610,470 | 342,00 | 170,999 | 3 420,00 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к  муниципальной программе.

Подпрограмма 2

«Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего
функционального назначения муниципальных образований муниципального района «Красненский район»

Паспорт подпрограммы 2

| № п/п | Наименование подпрограммы 2: «Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Красненского района» (далее - подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| 1. | Соисполнители, ответственные за реализацию подпрограммы 2 | Администрация Красненского района Красненского района |
| 2. | Участники подпрограммы 2 | Администрация Красненского района Красненского района |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 2 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Красненского района в соответствии с едиными требованиями |
| 4. | Задачи подпрограммы 2 | 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Красненского района в соответствии с едиными требованиями |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 2018-2022 годы. Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2018 - 2022 годах за счет всех источников финансирования составит 13 680,00 тыс. рублей. |

|  | ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем финансирования подпрограммы 2 в 2018 - 2022 годах за счет средств муниципального бюджета составит 2 284,537 тыс. рублей, в том числе по годам: год - 0 тыс. рублей; год - 0 тыс рублей; год - 2 284,537 тыс. рублей; год - 0 тыс. рублей; год - 0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета составит 466,834 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2018 - 2022 годах за счет средств областного бюджета – 124,095 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2018 - 2022 годах за счет средств внебюджетных источников составит 10 804,533 тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 2 | Благоустройство 1 общественной и иных территорий поселений Красненского района к 2022 году Благоустройство к 2022 году не менее 100 процентов общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Красненского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории поселений Красненского района расположены 7  общественных территорий общей площадью  4000  кв. метров.

Информация об уровне благоустройства общественных территорий Красненского района, включающих в себя населенные пункты поселений района с количеством жителей свыше. 1 000 человек, представлена в таблице 5.

| № п/п | Муниципальные образования | Общее количество обществен-ных территорий | Общая площадь благоустроен- ных общественных территорий | Доля благоустроенных общественных территорий | Доля общественных территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | кв. м | проценты | проценты |
| 1. | Красненский район | 1 | 3500 | 85,00 | 100,00 |

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красненского района, включающих в себя населенные пункты поселений района с количеством жителей свыше 1 000 человек, представлена соответственно в таблицах 6, 7.

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

| № п/п | Муниципальные образования | Количество недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) | Количество земельных участков | Общая площадь земельных участков | Площадь благоустроенных земельных участков | Доля благоустроенных земельных участков | Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения, из общего количества дворовых территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | ед. | кв. м | кв. м | проценты | проценты |
| 1 | Красненский район | 86 | 83 | 320000,00 | 320000,00 | 100,00 | 100,00 |

Информация об уровне благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения

| № п/п | Муниципальные образования | Общая площадь земельных участков | Площадь благоустроенных земельных участков | Доля благоустроенных земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | кв. м | проценты |
| 1. | Красненский район | 170000,00 | 170000,00 | 100,00 |

- Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Главной целью подпрограммы 2 является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Красненского района в соответствии с едиными требованиями.

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем  решения задачи:

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Красненского района в соответствии с едиными требованиями;

Срок реализации подпрограммы 2 - 2018 - 2022 годы, этапы реализации не выделяются.

- Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи 2 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству	общественных	и	иных	территорий	соответствующего

функционального назначения поселений Красненского района  в соответствии с едиными требованиями» планируется реализовать следующее мероприятие:

2.1. Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству	общественных	и	иных	территорий	соответствующего

функционального назначения поселений Красненского района  в соответствии с едиными требованиями».

В целях реализации данного мероприятия планируется осуществлять работы по оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства.

В рамках решения задачи 2 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселений Красненского района соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями» планируется реализовать следующие меры:

- контроль за разработкой, прохождением процедуры общественных обсуждений, утверждением и реализацией органами местного самоуправления муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы, включающих населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек;

- контроль за синхронизацией планируемых к принятию муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере повышения ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих на территориях поселений Красненского района,

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, а также проектов благоустройства общественных территорий;

разработка и утверждение нормативного правового документа, регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Красненского района.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий осуществления мероприятий по благоустройству общественных территорий Красненского района, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в районе проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов муниципальной власти и органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности по формированию современной городской среды.

- Прогноз конечных результатов подпрограммы 2. Перечень показателей подпрограммы 2

В результате реализации подпрограммы 2 к 2022 году планируется достижение следующих конечных результатов:

- Благоустройство 550 кв. метров общественных и иных территорий поселений Красненского района к 2022 году.

- Благоустройство к 2022 году не менее 100 процентов общественных и иных территорий поселений Красненского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к муниципальной  программе.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 8.

таблица 8

| Г оды | Источники финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты муниципальных образований | Внебюджетные источники | Всего |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 466,834 | 124,095 | 2284,537 | 10804,533 | 13680,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Красненского района по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению.

Приложение № 1
к муниципальной программе
Красненского района

«Формирование современной городской среды
на территории Красненского района
на 2018-2022 годы»

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной  программы

| № п/п | Наименование муниципаль- ной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс рублей | Наименование показателя, единица измерения | 2017 год (базовый) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Формирова ние современной городской среды на территории Красненского района на 2018- 2022 годы (цель - повышение | 2018 год | 2022 год | Администрация Красненского района | 17 100,00 | Доля благоустроенных дворовых территорий населенных пунктов поселений Красненского района с численностью населения свыше 1000 человек от общего количества | -- | -- | -- | 40 | -- | -- |

| № п/п | Наименование муниципаль- ной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, рублей | Наименование показателя, единица измерения | 2017 год (базовый) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | заверше ние |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | уровня благоустройства, качества и комфорта территорий муниципальных образований на территории Красненского района) |  |  |  |  | дворовых территорий населенных пунктов поселений Красненского районас численностью населения свыше 1000 человек, процентов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов поселений Красненского |  |  |  | 1 |  |  |

| № п/п | Наименование муниципаль- ной программы, подпрограмм мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс.рублей | Наименование показателя, единица измерения | 2017 год (базовый) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | заверше ние |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | района с численностью населения свыше 1000 человек, ед. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений Красненского района с численностью населения свыше 1 000 человек, прошедших процедуру общественных обсуждений от общего количества |  |  |  | 100 |  |  |

| № п/п | Наименование муниципаль- ной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполни тель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | 2017 год (базовый) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | заверше ние |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | дворовых территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, процентов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Красненского района (Задача 1 - обеспечение проведения мероприятий | 2018 год | 2022 год | Администрация Красненского района | 3 420,00 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов поселений Красненского района, ед. | -- | -- | -- | 2 | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  | Количество человек из числа студенческих строительных отрядов | -- | -- | -- | 95 | -- | -- |

| № п/п | Наименование муниципаль- ной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполни тель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс.рублей | Наименование показателя, единица измерения | 2017 год (базовый) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | заверше ние |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Красненского района в соответствии с едиными требованиями) |  |  |  |  | Красненского района, участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий поселений Красненского района, чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля дворовых территорий поселений Красненского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от |  |  |  | 100 |  |  |

| № п/п | Наименование муниципаль- ной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполни тель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс.рублей | Наименование показателя, единица измерения | 2017 год (базовый) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | заверше ние |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | общего количества дворовых территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, процентов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений Красненского района в соответствии с едиными требовани- | 2018 год | 2022 год | Администрация Красненского район | 3 420,00 | Площадь благоустроенных дворовых территорий населенных пунктов поселений Красненского района с численностью населения свыше 1000 человек, | -- | -- | -- | 400 | -- | -- |

| № п/п | Наименование муниципаль- ной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс.рублей | Наименование показателя, единица измерения | 2017 год (базовый) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | заверше ние |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству |  |  |  |  | .кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функциональ ного назначения муниципаль ных образований Красненского района (Задача 2 - обеспечение проведения | 2018 год | 2022 год | Администра- ция Красненского района | 13 680,00 | Площадь благоустроен ных общественных и иных территорий поселений Красненского района, . кв. метров | -- | -- | -- | 500 | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  | Доля благоустроен- ных общественных и иных территорий соответствующего | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |

| № п/п | Наименование муниципаль- ной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс.рублей | Наименование показателя, единица измерения | 2017 год (базовый) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | заверше ние |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствую щего функциональ ного назначения муниципаль ных образований Красненского района в соответствии с едиными требованиями) |  |  |  |  | функционально го назначения поселений Красненского района , благоустройство которых произведено с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества общественных и иных территорий соответствующего функционально го назначения, благоустроен- |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование муниципаль- ной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполни- тель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс.рублей | Наименование показателя, единица измерения | 2017 год (базовый) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | заверше ние |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | ных в ходе реализации муниципальной программы, процентов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Красненского района | 2018 год | 2022 год | Администра- ция Красненского района |  | Количество муниципальных программ, включающих мероприятия по благоустройству общественных и иных территорий соответствую- щего функциональ ного назначения населенных пунктов | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |

| № п/п | Наименование муниципа- льной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполни тель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. тыс.рублей | Наименование показателя, единица имерения | 2017 год (базовый) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | заверше ние |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ю | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | в соответствии с едиными требованиями |  |  |  |  | поселений Красненского района, ед. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2
к муниципальной  программе
Красненского района
«Формирование современной городской
среды на территории  Красненского района
на 2018-2022 годы»

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы Красненского района «Формирование современной городской среды на территории Красненского района на 2018-2022 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Решение муниципального совета | Внесение изменений в решение муниципального совета о бюджете муниципального района «Красненский район» на очередной финансовый год и на плановый период | Администрация Красненского района | 2018-2022 годы (по мере необходимости) |
| 2. | Постановление Администрации Красненского района области | Внесение изменений в постановление Красненского района «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Красненского района на 2018-2022 годы» | Администрация Красненского района | 2018-2022 годы (по мере необходимости) |

Приложение № 3
к муниципальной  программе
Красненского района

«Формирование современной городской среды
на территории Красненского района
на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)
муниципальной  программы Красненского района «Формирование современной городской среды на территории
Красненского района на 2018-2022 годы» из различных источников финансирования

за счет средств областного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Красненского района на 2018- 2022 годы | всего, в том числе: | 0 | 0 | 17 100,00 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 2 763,364 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 734,565 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 2 626,537 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 10 975,533 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красненского района | всего, в том числе: | 0 | 0 | 3 420,00 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 2 296,530 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 610,470 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 342,00 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 170,999 | 0 | 0 |

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений Красненского районасоответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству | всего, в том числе: | 0 | 0 | 3 420,00 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 2 296,530 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 610,470 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 342,00 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 170,999 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Красненского района | всего, в том числе: | 0 | 0 | 13 680,00 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 466,834 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 124,095 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 2 284,537 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 10 804,533 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Красненского района, в соответствии с едиными требованиями | всего, в том числе: | 0 | 0 | 13 680,00 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 466,834 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 124,095 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 2 284,537 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 10 804,533 | 0 | 0 |

Приложение № 4
к муниципальной  программе
Красненского района

«Формирование современной городской среды
на территории Красненского района
на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной  программы за счет средств бюджета Красненского района

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен ный исполнитель, соисполни тели, участники | Код бюджетной классификации | Расходы муниципального бюджета (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Красненского района на 2018- 2022 годы | Администра-ция Красненско- го района | 850 | 0503 | 10.1.01.00590 |  | 0 | 0 | 2626,537 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администра-ция Красненско- го района | 850 | 0503 | 101.0600590. |  | 0 | 0 | 342,00 | 0 | 0 |

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен ный исполнитель соисполни тели, участники | Код бюджетной классификации | Расходы областного бюджета (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР* | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | муниципальных образований Красненского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений Красненского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству | Администра-ция Красненско- го района | 850 | 0503 | 10.1.01.00590 | 200 | 0 | 0 | 342,00 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального | Администра-ция Красненско- го района |  |  |  |  | 0 | 0 | 2284,537 | 0 | 0 |

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен ный исполнитель,соисполни тели, участники | Код бюджетной классификации | Расходы областного бюджета (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | назначения муниципальных образований района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Красненского района , в соответствии с едиными требованиями | Администра-ция Красненско- го района | 850 | 0503 | 10.2.01.00590 | 200 | 0 | 0 | 2284,537 | 0 | 0 |

Приложение № 5
к муниципальной  программе
Красненского района
«Формирование современной городской
среды на территории Красненского района
на 2018-2022 годы»

Перечень контрольных событий муниципальной  программы

| Наименова ние контрольного события программы | Статус | Ответствен ный исполнитель | Срок наступления контрольного события i | дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020год | 2021 год | 2022 год |
|  |  |  | I квартал | II квар тал | III квар тал | IV квар тал | I квар тал | II квар тал | III квар тал | IV квар тал | I квартал | II квар тал | III квар тал | IV квар тал |
| Разработка сметной документации |  | Администра- ция Красненского района | 30.03.2020 |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на |  | Администра- ция Красненс- кого района |  | 30.06.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименова ние контрольного события программы | Статус | Ответствен ный исполнитель | Срок наступления контрольного события i | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  |  | I квартал | II квар тал | III квар тал | IV квар тал | I квар тал | II квар тал | III квар тал | IV квар тал | I квартал | II квар тал | III квар тал | IV квар тал |
| на выполнение работ, предусмотренных в рамках реализации муниципаль- ной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль за ходом выполнения работ, предусмотрен ных в рамках реализации муниципальной программы |  | Администра- ция Красненс- кого района |  |  | .30.09.2020г | 30.12.2020 г |  |  | . | . |  |  |  |  |

Приложение № 6
к муниципальной программе
Красненского района

«Формирование современной городской среды
на территории Красненского района
на 2018-2022 годы»

Приложение

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Красное ул. Подгорная, д. 7 |  |
| 2 | с. Красное ул. Подгорная, д. 8 |  |

Приложение

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Красное парк «Каскад прудов» |  |