**О реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Чернянского района в 2022году.**

В 2022 году на территории Чернянского района было реализованно 18 инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор, в рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе». Общий объем финансирования составил 40 млн.734 тыс.руб., в том числе:

* средства областного бюджета- 38 млн.697 тыс.руб.,
* средства местного бюджета -2 млн.036 тыс.руб.

Все работы выполнены своевременно, денежные средства освоены в полном объеме.

Жителей Чернянского района интересовали в основном следующие вопросы и по ним инициировались заявки:

* создание на территориях сельских поселений детских игровых и спортивных современных площадок. В рамках проекта «Решаем вместе» было построено 7 новых современных площадок,что составляет 39% от общего количества инициативных проектов;
* увековечивание памяти воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. В с.Холки Ездоченского сельского поселения вместе с построенной детской игровой площадкой в рамках инициативного проекта был создан сквер памяти воинам, павшим в годы Великой отечественной войны 1941 - 1945 гг. Как итог – это стало местом притяжения жителей села, где можно отдохнуть и погулять с детьми. В рамках проекта «Не угасает память поколений» была проведена реконструкция братской могилы в с. Новоречье. Проведена реконструкция самого памятника, выполнено новое надгробие, установлены новые мраморные плиты, на которых нанесены фамилии павших бойцов в годы ВОВ. Еще один инициативный проект,связанный с ВОВ – это благоустройство территории памятника в с. Огибное. По сути, после благоустройства территории памятника – это стала центральная площадь в селе, где можно проводить различные мероприятия, а так же место отдыха, вокруг установлены лавочки и урны .
* в рамках двух инициативных проектов были построены открытые кинотеатральные площадки в с. Ездочное и в п. Красный остров.
* пять проектов связаны с благоустройством улично-дорожной сети:

в с Волотово по ул.Курская выполнен тротуар протяженностью 1,8км.,созданы безопасные условия для пешеходов. На данной улице самый большой транспортный поток (въезд в село);

проведено обустройство подъездов к 2 кладбищам в с. Петропавловка, раньше до кладбищ можно было дойти только пешком;

после проведенных работ по реконструкции сетей водоснабжения на ул. Железнодорожная уложен асфальт;

выполнена парковка в районе 2-х сорока квартирных жилых домов по ул. Приоскольская;

на 6 улицах п. Чернянка выполнен организованный отвод дождевых и талых вод с улично-дорожной сети.

– уличное освещение. Долгое время в с. Волоконовка на ул. Лесная не могли решить вопрос с устройством наружного освещения. Благодаря инициативному проекту вопрос был решен.

Еще было реализовано 6 наказов: 5 из них связаны с благоустройством УДС, 1- установки МАФов на территории детского сада в с. Большое.